Formato de Informe de Seguimiento

Formato de Informe de Seguimiento

| Nombre del equipo | Grupo59_Equipo03, Grupo59_ComidasRapidas, |
| --- | --- |
| Sprint No: | 02 |

- Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Se planea las tareas por hacer (to do) de la semana y se asignan a cada integrante del equipo: Diseñar modelo Relacional, Identificar Requisitos Funcionales, Identificar Requisitos no Funcionales e Identificar Requisitos de Usuario. Se actualiza el tablero del proyecto y se sube los resultados del Sprint 01 al moodle.

- Reunión diaria de seguimiento - martes.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Hacemos el respectivo seguimiento de las tareas, de los formatos – artefactos análisis (RU, RF y RNF). Se adelantó el modelo de entidad relación.

- Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Seguimiento de los RU, RF y RNF. Exportación y configuración del script del SQL server. Modificación del modelo conceptual.

- Reunión diaria de seguimiento – jueves.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Finalización de los RU, RF y RNF. Actualización del tablero KANBAN.

- Reunión diaria de seguimiento – viernes.

  - Pantallazo:

Observaciones: