Formato de Informe de Seguimiento

Formato de Informe de Seguimiento

| Nombre del equipo | Grupo59_Equipo03, Grupo59_ComidasRapidas, |
| --- | --- |
| Sprint No: | 04 |
| Integrantes: | César Fernández Morantes CC 1061709897, rol: Líder Jesús Alfredo Imbachi CC 1081698776, rol: Diseñador de software |

- Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Se planea las tareas por hacer (to do) de la semana en el tablero KANBAN y se asignan distintas tareas cada integrante del equipo. Se actualiza el tablero del proyecto y se sube los resultados del Sprint 03 al moodle.

- Reunión diaria de seguimiento - martes.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Se hace el seguimiento de las tareas. Se crea la carpeta del repositorio. Se trabaja en la creación de las interfaces para cada entidad. Ser actualiza el tablero KANBAN.

- Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Se hace el seguimiento de las tareas. Se implementan los métodos de la interfaz para cada entidad. Se actualiza el tablero KANBAN.

- Reunión diaria de seguimiento – jueves.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Se creó el AppContext y la conexión con las entidades. Se actualiza el tablero KANBAN.

- Reunión diaria de seguimiento – viernes.

  - Pantallazo:

Observaciones:

Se instalan los paquetes correspondientes para hacer las conexiones con la base de datos. Se actualiza el tablero KANBAN y se da por finalizado el sprint 4.